**TAREAS**

**Equipo3\_hito1: Pseudocódigo, estructura del monitor y especificación**

**31/10/2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Tiempo estimado** | **Tiempo empleado** |
| Especificar casos de uso | 30 min | 30 min |
| Crear estructura del proyecto e incluir README | 10 min | 10 min |
| Crear prototipo de la interfaz | 1h | 20 min |

**Equipo3\_hito2: Implementar protocolo de altas**

**7/11/2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Tiempo estimado** | **Tiempo empleado** |
| Creación BBDD | 2h | 3h |
| Implementación de la recepción de los mensajes | 2h | 4h |
| Asignación de las listas de productos y tiendas | 3h | 3h |
| Implementación del arranque | 30 min | 30 min |
| Envío de información de alta | 30 min | 30 min |

**Equipo3\_hito3:** **Implementar procesamiento del resto de mensajes (los que no son de alta)**

**14/11/2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Tiempo estimado** | **Tiempo empleado** |
| Guardar mensajes en BBDD | 1h | 30 min |
| Decidir información a mostrar | 30 min | 10 min |
| Cálculo de estadísticas | 1h | 1h |
| Mostrar estadísticas | 2h | 1h |